**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptacja powierzchni
na pomieszczenia socjalne**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

**Znak Postępowania: DT/28-Rb/4/UE/19**

ZATWIERDZAM

*27.05.2019 r.*

<< Łódź, maj 2019 r. >>

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

## Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

ul. Sienkiewicza 112

90-363 Łódź

NIP: 724 – 00 – 04 – 662

REGON: 000326517

Adres poczty elektronicznej: cbmm@cbmm.lodz.pl

Strona internetowa: www.cbmm.lodz.pl

Numer telefonu: 42 680 32 18

Numer fax. 42 680 32 61

1. **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
2. Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust. 2 w/w ustawy.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy w/w oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynku D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptacja powierzchni na pomieszczenia socjalne.
2. Budynek zlokalizowany jest w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 112.
3. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji).
4. Zakres zamówienia obejmuje:
	1. Wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje w szczególności:
		1. projekt wykonawczy wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami (w tym uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych). Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać posiadany przez Zamawiającego Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych.
		2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
		3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(tj. Dz.U.2013.1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym.

* + 1. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu
		i powszechnego stosowania.
		2. Projekt wykonawczy należy wykonać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być wykonana w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja w formie elektronicznej dostarczana Zamawiającemu musi być zapisana na płycie CD/DVD.
	1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczenia na pracownię nr 1 wraz z instalacjami wewnętrznymi, pozwalających na instalację urządzeń laboratoryjnych: dyfraktometru monokrystalicznego z detektorem i dyfraktometru proszkowo-próżniowego, analizatora powierzchni właściwej proszków i ciał stałych, aparatu do testów uwalniania substancji czynnej oraz stanowisk komputerowych przeznaczonych do analizy danych uzyskanych z przeprowadzonych badań.
	2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącej powierzchni na pomieszczenia socjalne – toaleta dla kobiet będąca równocześnie toaletą dla osób niepełnosprawnych, toaleta męska, szatnia dla pracowników laboratoryjnych (10 osób / 1 zmianę) .
	3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji powykonawczej.
1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera także program funkcjonalno-użytkowy –załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca powinien uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. Roboty powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla innych użytkowników nieruchomości.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowalne i wbudowane materiały.
(Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert opisane
w rozdziale XVIII SIWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji
i rękojmi Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty). Okres gwarancji na zamontowane urządzenia zgodny jest z okresem gwarancji producenta.

W okresie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia w formie e – mailowej lub fax.: rozpatrzyć zgłoszenie.

Przez rozpatrzenie zgłoszenia rozumie się: zdiagnozowanie przyczyny stwierdzonej wady i/lub usterki, ustalenie sposób ich usunięcia oraz uzgodnienie z Zamawiającym termin ich usunięcia i przystąpienie do ich usunięcia. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno być udokumentowane np. w postać protokołu, notatki.

Przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, które są ustawowo wolne od pracy.

(Termin rozpatrzenia zgłoszenia stanowi kryterium oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SIWZ. W przypadku zaoferowania krótszego terminu rozpatrzenia zgłoszenia Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty).

1. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
	1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018

r. poz. 108) tj. pracowników fizycznych pracujących pod nadzorem osoby kierującej ze strony Wykonawcy, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych w siedzibie Zamawiającego, Wymóg nie dotyczy m. in. kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych.

* 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1, czynności. Zamawiający uprawniony jest
	w szczególności do:
		1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
		2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
		3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
	2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
	w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
	o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa w pkt. 8.1.:
		1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
		o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

8.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

8.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

8.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych.*

* 1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 8.1. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 8.1.
	2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
1. Szczegółowy zakres obowiązków i warunki wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. CPV:

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.10.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00-3 Instalacje elektryczne

45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45.33.10.00-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45.33.10.00-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

**IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

**V. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**VI. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy r.

**VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:
		1. ***zdolności technicznej lub zawodowej:***
			1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
2. co najmniej 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności architektonicznej
i konstrukcyjnej,
3. co najmniej 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności instalacji elektrycznych,
4. co najmniej 1 osobą na stanowisko projektanta w specjalności instalacji sanitarnych (wod-kan., co. wentylacja i klimatyzacja),
5. co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji

przedmiotu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi

będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z w/w uprawnień.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów upoważniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi

w zakresie objętym przedmiotu zamówienia.

W przypadku uprawnień dla w/w osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

* + - 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: wykonywaniu obiektu, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie, remoncie obiektu o wartości robót co najmniej 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda z nich. Zakres roboty budowlanej powinien obejmować łącznie: roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, wod – kan. – co, sprężonego powietrza, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznych w układzie TN – S sieci 230/400V, sieci teletechnicznych wykonane w ramach jednego obiektu.
		1. **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

1. **Poleganie na potencjale innych podmiotów**
	1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
	2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
	3. Treść zobowiązania podmiotu innego powinna określać w szczególności:

- podmiot udostępniający zasoby (inny podmiot),

- podmiot przyjmujący zasoby (Wykonawca),

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres zobowiązania innego podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie składane jest w oryginale.

* 1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
	2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
	3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
	4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, o którym mowa w pkt. 2.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez

Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2.1.

3.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 16 – 20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione.

1. **OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ:**

1. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowania jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” w zakresie opisanym w Ogłoszeniu i SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w Ogłoszeniu i SIWZ.

3. W przypadku gdy Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w „Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”.

4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o Podwykonawcach w „Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu”

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCEMU PO ZAMIESZCZENIU NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 UPZP**
2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamówienia.
4. Dodatkowo wzór w/w oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Informacją z otwarcia ofert.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w oryginale Zamawiającemu.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
7. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę złoży tylko jeden Wykonawca, wówczas nie ma obowiązku składania przedmiotowego oświadczenia.
8. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ**
9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
	1. ***brak podstaw do wykluczenia:***
		1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
		że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
		niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (art. 24 ust. 5 pkt 8)
		2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (art. 24 ust. 5 pkt 8)
		3. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
		o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 9 do SIWZ; (art. 24 ust. 5 pkt 8)
	2. **spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:**
		1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**
			1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca ma obowiązek wskazać spełnienie warunku udziału opisanego
rozdziale VIII pkt. 1 ppkt 1.2, 1.2.1.1 SIWZ).

* + - 1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz
			z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca ma obowiązek wskazać spełnienie warunku udziału opisanego
w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt 1.2, 1.2.1.2 SIWZ).

Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są:

1. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w ppkt a).

**1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

1.2.2.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca ma obowiązek wskazać spełnienie warunku udziału opisanego
w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt 1.2.1 SIWZ.)

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomiczne może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku w SIWZ
i ogłoszeniu o zamówieniu.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.1, 1.1.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.1., 1.1.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

 albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia zgodnie z pkt 2 rozdziału.

1. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia zgodnie z pkt 2 rozdziału.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

**XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę i powinna ona zawierać w szczególności:

1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ - pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału – załącznik nr 2 do SIWZ - w oryginale;

1.3. Pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy;

1.4. Zobowiązanie podmiotu innego w oryginale – załącznik nr 4 do SIWZ – jeśli dotyczy.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (czyli oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej). Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę

podpisuje osoba inna niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w KRS lub w CEIDG wówczas musi być wraz z ofertą złożone pełnomocnictwo w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału powinno być złożone zgodnie z wzorem - załącznik nr 2 do SIWZ w oryginale.

5. Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przez Podwykonawców, składane są w oryginale.

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dotyczy to także dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki składające się na ofertę – „Formularz ofertowy”, oświadczenia, dokumenty i inne, powinny być trwale spięte, ponumerowane.

9. Dołączony do SIWZ „Formularz ofertowy” i druki załączników stanowią wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

10. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę oraz oznaczone datą, w której dokonano poprawki.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. Informacje dotyczące zastrzeżenia „Tajemnicy przedsiębiorstwa”

 Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.).

1. Dokumenty składające się na ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

<NAZWA I ADRES WYKONAWCY>

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO>

**oferta w**<TRYB POSTĘPOWANIA>

**na**<NAZWA I NUMER POSTĘPOWANIA>

**nie otwierać przed**<DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

14. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną, zmienić ofertę bądź tylko ją wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

14.1. W przypadku zmiany z wycofaniem opakowanie należy oznaczyć tak jak w punkcie 13 rozdziału oraz dodatkowym napisem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy.

14.2. W przypadku zmian w ofercie opakowanie należy oznaczyć tak jak w punkcie 13 rozdziału z dodatkowym napisem „ZMIANA OFERTY”. Zamawiający przyjmuje, iż dokumenty umieszczone w ww. kopercie zastępują dokumenty w ofercie pierwotnej.

## 14.3. Wykonawcy przysługuje również prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego wniosku przed upływem terminu składania ofert. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Wskazany wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w odpisie z KRS lub w wpisie do CEIDG albo ustanowionego pełnomocnika.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
	1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481),
	2. za pośrednictwem posłańca,
	3. osobiście,
	4. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest złożyć:

2.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ - pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

2.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału – załącznik nr 2 do SIWZ - w oryginale;

* 1. „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” – załącznik nr 3 do SIWZ - w oryginale.
	2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w powyżej – składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 6 Rozdziału XII.

2.5. Pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy;

2.6. Zobowiązanie innego podmiotu w oryginale– załącznik nr 4 do SIWZ - jeśli dotyczy.

1. Dokumenty i oświadczenia składane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy dostarczyć na adres:

**Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN**

**ul. Sienkiewicza 112**

**90-363 Łódź**

**Pokój nr 102, budynek B**

1. Zamawiający lub Wykonawca przekazują – inne niż określone w punkcie 2 rozdziału – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób określony w punkcie 1 rozdziału na adres wskazany w punkcie 3 i 5. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
2. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy kierować na adres poczty elektronicznej: cbmm@cbmm.lodz.pl
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców pod warunkiem że wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 03.06.2019 r.
5. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.cbmm.lodz.pl
6. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy PLN).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu,

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 078 i 1240).

3.6. Oryginał dokumentu należy złożyć w kopercie wraz z ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi:

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego

nr konta: **PL 81 1130 1163 0014 7147 3520 0001**

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na w/w konto. Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą.

1. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
	1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
	2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kopercie wraz z ofertą.
2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
3. Zamawiający zaleca aby Wykonawca wnosząc wadium oznaczył jakiego postępowania dotyczy (tj. podać nazwę i numer postępowania).
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
5. Zwrot wadium będzie dokonany zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin związania ofertą upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:

**Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN**

**ul. Sienkiewicza 112**

**90-363 Łódź**

**Pokój nr 102, budynek B**

Oferty przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach:
730 – 1530.

1. **Termin złożenia oferty: do dnia 11.06.2019 r. do godziny 15:00**

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 15:30** - **w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 102 budynek B**
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert – zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej: www.cbmm.lodz.pl informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

### - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

### - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

##  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę wraz z dostawą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący obowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa
w art. 632 następująco:

„§ 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia bez których nie można go zrealizować (m.in. koszty: wszystkich uzgodnień projektu wykonawczego, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, dostawę, transport na miejsce budowy, zdjęcie ze środka transportu, złożenie na placu budowy oraz zabezpieczenie całego materiału niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, dostawę, ustawienie, regulację, rozłożenie i usunięcie wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty wynajmu, utrzymania, reperacji i ubezpieczenia wszystkich urządzeń i maszyn, koszty robocizny i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, koszty urządzenia placu budowy w zakresie wymaganym przez prowadzone prace, usunięcie gruzu budowlanego, materiału zbędnego lub niewykorzystanego, pochodzącego z prowadzonych prac i ich wywiezienie i utylizacja, koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp., koszty przeglądów w okresie gwarancji, koszty wykonania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej).

5. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać waloryzacji.

6. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium:

1.1. **Cena brutto oferty ( A ) – 60%**

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w pkt. B „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do SIWZ i wyliczone wg wzoru:

 A=$\frac{A\_{min}}{Ai}$ x 60 pkt

gdzie:

A – ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium - cena oferty;

Amin- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Ai - cena oferty badanej nieodrzuconej.

* 1. **Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowalne
	i wbudowane materiały ( G ) – 30%**

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie okresu gwarancji i rękojmi podanego w pkt. C „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do SIWZ i wyliczone następujący sposób:

- gwarancja na okres 36 miesięcy i rękojmia na okres 24 miesiące – 0 pkt

- gwarancja na okres 36 miesięcy i rękojmia na okres 36 miesięcy – 10 pkt

- gwarancja i rękojmia na okres od 37 do 39 miesięcy – 20 pkt

- gwarancja i rękojmia na okres od 40 do 42 miesięcy – 25 pkt

- gwarancja i rękojmia na okres od 43 do 45 miesięcy – 30 pkt

* 1. **Skrócenie terminu na rozpatrzenie zgłoszenia w okresie gwarancji i rękojmi ( Z ) – 10%**

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie **terminu na** rozpatrzenie zgłoszenia podanego w pkt. D „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do SIWZ i wyliczone w następujący sposób:

- rozpatrzenie zgłoszenia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych – 0 pkt,

- rozpatrzenie zgłoszenia w terminie od 3 do 4 dni roboczych – 5 pkt,

- rozpatrzenie zgłoszenia w terminie do 2 dni roboczych – 10 pkt.

**1pkt = 1%**

**1.4.** **Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta (C), która uzyska najwyższą ilość punktów wg wzoru:**

**C = A + G + Z**

**XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawiadomienie to Zamawiający przekaże Wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w „Formularzu ofertowym”. Jeżeli próba przesłania pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu ofertowym okaże się negatywna, to zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach przewidzianych w art. 94 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

3. Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę wspólną, przedstawi on umowę
o wspólne wykonanie zamówienia (konsorcjum). Umowa regulująca współpracę podmiotów jeżeli występują wspólnie – umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma m.in. sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność podmiotów jest wobec Zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej umowie.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

1. Zabezpieczenie może być wnoszone w:
	1. pieniądzu,
	2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
	3. gwarancjach bankowych,
	4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
	5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Z treści poręczenia/gwarancji winno wynikać, iż jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, z którego wynika, że Wykonawca nie wykonał/nienależycie wykonał zobowiązanie z umowy.

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
2. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

**XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu oferty.
2. Projekt umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy

**XXII.** **INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

**XXIII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, o ile jest to mu wiadome na etapie składania ofert, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, to powinien złożyć stosowne oświadczenie w odpowiedniej sekcji „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału” zawierające zakres powierzonego zamówienia oraz firmę/nazwę Podwykonawcy oraz informację o braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale VIII SIWZ.
3. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców oraz informację o braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówienia.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub gdy zachodzą podstawy do wykluczenia Podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym Podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału”.
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

**XXIV. WYMAGANAIE DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO**

* 1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.
	2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.
	3. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi dłuższych niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
	4. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji przedkładającego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
	5. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę
	w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
1. **INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONASTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE INFORMACJE**

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy materiałów lub usługi transportu, wynajmu sprzętu, urządzeń, ochrony, sprzątania, wywozu i utylizacji odpadów, usługi finansowe.

**XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisanym w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

## XXVII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

## XXVIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik nr 9 - Program funkcjonalno – użytkowy

*Załącznik nr 1 do SIWZ*

…………………………….

........................................ ………………………………..………….

 *(Pieczęć Wykonawcy) (Miejscowość i data)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| **OFERTA**W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ………………………….. na dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. |
| **A. DANE WYKONAWCY:** Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………..…………….……………...….……………………………………………………………………………………….Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…....…………………………………………………………………………………………………w zależności od Wykonawcy należy wpisać:*(w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego)*NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….. KRS: ……………………………………………………………………………………………………………….*(w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)*PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………. CEDIG: ……………………………………………………………………………………………………...…….Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………….…… Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks…………………………………………………………………………………………………………………e-mail………………………………………………………………………………………………………………Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **B. CENA OFERTOWA*****Kryterium oceny ofert***Oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę\* :Cena netto: …………………… PLN (słownie: ………………….………………………………………….)Podatek VAT: ……% tj. ………….. PLN (słownie: ……………………………………………………..…)Wartość brutto: ………...…….. PLN (słownie: ………..………………………………………………….)W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie **\*** prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.***(\*niewłaściwe skreślić)*** *W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy* ***będzie prowadził*** *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.* *Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ……………………………………………………………………………………………………* *oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł* ***UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT***  |
| **C. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI** ***Kryterium oceny ofert***Oświadczam, że udzielam:- gwarancji na okres ... miesięcy\* i rękojmi na okres ... miesięcy\* rękojmi na wykonane roboty budowalne i wbudowane materiały1*.* *(1 Zgodnie z rozdziałem III pkt. 7 SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i minimalny okres rękojmi wynosi 24 miesiące. Wykonawca wpisuje minimalne okresy: gwarancji i rękojmi wymagane w SIWZ i Wykonawca otrzymuje 0 pkt)*albo - gwarancji i rękojmi na okres ….. miesięcy na wykonane roboty budowalne i wbudowane materiały2.*(2 Kryterium oceny ofert – W przypadku zaoferowania wydłużonego okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca wpisuje konkretny, jednakowy okres dla gwarancji i rękojmi (np. 38 miesięcy) mieszczący się w niżej wymienionych przedziałach:**- gwarancja na okres 36 miesięcy i rękojmia na okres 36 miesięcy – 10 pkt**- gwarancja i rękojmia na okres od 37 do 39 miesięcy – 20 pkt* *- gwarancja i rękojmia na okres od 40 do 42 miesięcy – 25 pkt* *- gwarancja i rękojmia na okres od 43 do 45 miesięcy – 30 pkt* *W przypadku wpisania przez Wykonawcę okresu dla gwarancji i rękojmi niezgodnie z zapisami SIWZ w szczególności:**- wpisanie innego okresu dla gwarancji oraz innego okresu dla rękojmi ( 37 miesięcy gwarancja i rękojmia 36 miesięcy),**- wpisanie innych okresów dla gwarancji i rękojmi w przedziałach (37 do 39 miesięcy gwarancja oraz 37 – 38 miesięcy rękojmia)**- wpisania jednakowego okresu dla gwarancji i rękojmi w przedziałach (okres gwarancji i rękojmi 37 do 39 miesięcy),**- wpisania okresu gwarancji i rękojmi poniżej minimalnych okresów określonych w SIWZ (okres gwarancji 24 miesiące oraz okres rękojmi 12 miesięcy).* *Wówczas Zamawiający do oceny ofert przyjmie minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy i minimalny okres rękojmi 24 miesiące zgodnie z rozdziałem III pkt. 7 SIWZ i Wykonawca otrzyma 0 pkt.)**W przypadku zaoferowania jednakowego okresu gwarancji i rękojmi powyżej 45 miesięcy, Wykonawca otrzyma 30 pkt.)*Bieg terminu gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.  |
| **D. TERMIN ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI*****Kryterium oceny ofert***Oświadczam, iż w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuję się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie ….. dni1 roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia w formie e – mailowej lub fax. *(1 Zgodnie z rozdziałem III pkt. 7 SIWZ maksymalny termin rozpatrzenia zgłoszenie wynosi 5 dni roboczych. W przypadku wpisania maksymalnego terminu Wykonawca otrzymuje 0 pkt)*albo Oświadczam, iż w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuję się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie ….. dni2 roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia w formie e – mailowej lub fax. *(2 Kryterium oceny ofert – Wykonawca powinien wpisać konkretną ilość dni (np. 3 dni):**- rozpatrzenie zgłoszenia w terminie od 3 do 4 dni roboczych – 5 pkt,**- rozpatrzenie zgłoszenia w terminie do 2 dni roboczych – 10 pkt.**W przypadku wpisania terminu rozpatrzenia zgłoszenia w przedziałach (np. 3 – 4 dni) albo w przypadku wpisania terminu powyżej maksymalnego terminu określonego w SIWZ (np. 7 dni), Zamawiający do oceny ofert przyjmie maksymalny termin i Wykonawca otrzyma 0 pkt.*  |
| **E.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**Oświadczam, iż przedmiot umowy wykonam w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. |
|  |
| **F. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ oraz projektu umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. Oświadczam, że uznaję się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
3. Oświadczam, że akceptuję zapłatę za zrealizowane zamówienie w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wadium w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych), zostało wniesione w dniu ..............................................., w formie: …..……......................................;
5. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ……………...........................................…...………;
 |
| **G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA**1. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej brutto. |
| **H. SPIS TREŚCI:**Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1 .........................................................................................................................................2 .........................................................................................................................................3 .......................................................................................................................................4 ………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………. ..................................................... *(Data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej* *do występowania w imieniu Wykonawcy)* |

*Załącznik Nr 2 do SIWZ*

…………………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. )

Część I

Informacje dotyczące Zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia

|  |
| --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** |
| Nazwa i adres | Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PANul. Sienkiewicza 112 90-363 ŁódźNIP: 724 – 00 – 04 – 662 REGON: 000326517 |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na(Tytuł postępowania podany w BZP) | Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  | DT/28-Rb/4/UE/19 |
| Numer ogłoszenia w BZP  | 552817-N-2019 z dnia 2019-05-27 |

***Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach OŚWIADCZENIA***

***wypełnia Wykonawca.***

 Część II

Informacje dotyczące Wykonawcy

1. INFORMACJE NA TEMET WYKONAWCY

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)*(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem)* |  |
| Adres(*nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)* |  |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg KRS/CEDIG**Imię i nazwiskoStanowisko/Działający(-a) jako:*(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne)* |  |
| **Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa** Czy Wykonawca ubiega się o zamówienie publiczne poprzez pełnomocnika?**Jeżeli tak**:Proszę wskazać dane Pełnomocnika (m.in. imię i nazwisko, stanowisko, zakres, cel itd.)  | [ ] Tak [ ] Nie |
| **Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:**Imię i nazwisko:Telefon:Adres e-mail: |  |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1)?*(Należy wypełnić do celów statystycznych)* | [ ] Tak [ ] Nie |
| **OFERTA WSPÓLNA** | **Odpowiedź:** |
| Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami(*np. konsorcjum, spółka cywilna)* | [ ] Tak [ ] Nie |
| ***Jeżeli tak, to pozostali uczestnicy oferty wspólnej powinni przedstawić odrębne OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY*** |
| **Jeżeli tak**:a) Proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (*np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.)*b) Proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (*firma: nazwa, adres- należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna )*1. W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział

*(jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólna dla tego działania)* | a)b)c) |

1. **INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA ZA ZDOLNOŚCACH INNYCH PODMIOTÓW**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału określonych w ogłoszeniu, SIWZ oraz w części IV niniejszego OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY?  | [ ] Tak [ ] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić informację **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – OŚWIADCZENIE Wykonawcy, uwzględniające informacje na temat innego podmiotu w zakresie jakim obejmuje także Wykonawcę (część II, A oraz część III )

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV.

**C. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH NIE POLEGA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [ ] Tak [ ] NieJeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, należy podać wykaz proponowanych podwykonawców i zakres powierzonego zamówienia |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić informację **dla każdego** z podwykonawców, każdej kategorii Podwykonawców, których to dotyczy – OŚWIADCZENIE Wykonawcy, uwzględniające informacje na temat Podwykonawcy
w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę (część II, A oraz część III ).

*Zamawiający może, ale nie ma obowiązku żądania oświadczenia wykonawcy wobec podwykonawców*

Część III

 Obligatoryjne podstawy wykluczenia

1. PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWOP

W art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 13,****14, 21 ustawy Prawo zamówień publicznych** | **Odpowiedź:** |
| 1 | **Czy** **13**) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, prawomocnie skazano za przestępstwo:a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. )) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,c) skarbowe,d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);**14**) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;**21**) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); | [ ] Tak [ ] Nie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(***wypełnienie poniższej informacji* oraz w pozycji 2-4 *dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca był karany. Jeżeli nie był karany może usunąć pozycje od 2-4***Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej?[ ] Tak [ ] NieJeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……] |
| **2** | **Jeżeli tak**, proszę podać *(tyle razy ile to jest konieczne)*:a) datę wyroku, określić, których podstaw wykluczenia wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;b) wskazać, kto został skazany [ ];**c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: ………  punkt(-y): …………….. powód(-ody):*……………………..*b)c) długość okresu wykluczenia [……] oraz artykuł(-u), artykuł(-ów) to dotyczy.Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej[ ] Tak [ ] NieJeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[2]](#footnote-2) |
| 3 | W przypadku skazania, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [ ] Tak [ ] Nie |
| **4** | **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując się wskazanymi przykładowo walorami w art. 24 ust. 8: |  |

1. PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIAMI PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** |
| 1 | **15)** Czy wobec Wykonawcy, wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; | [ ] Tak [ ] Nie(***wypełnienie informacji w kolumnie 2- dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się z obowiązków płatności:***  |
| **2** | **Jeżeli tak**, proszę wskazać:a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;b) jakiej kwoty to dotyczy?c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:* Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?
* Proszę podać datę wyroku lub decyzji.
* W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:

2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [………...…]b) [……………]c1) [ ] Tak [ ] Nie* [ ] Tak [ ] Nie
* [……]
* [……]

c2) [ …]d) [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [………..…]b) […………]c1) [ ] Tak [ ] Nie* [ ] Tak [ ] Nie
* [……]
* [……]

c2)[…]d) [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| 1. **INNE OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY**
 |
| **Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16-20 oraz pkt 22 i 23 ustawy Prawo zamówień publicznych** | **Odpowiedź:** |
| 1 | **16)** Czy Wykonawca, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.**Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat**  | [ ] Tak [ ] Nie |
| 2 | **17)** Czy Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat**  | [ ] Tak [ ] Nie |
| 3 | **18)** Czy Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat**  | [ ] Tak [ ] Nie |
| 4 | **19)** Czy Wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania:**Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu** | [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać [……] |
| 5 | **20)** Czy Wykonawca z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;**Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat** | [ ] Tak [ ] Nie[………………………………]**Jeżeli tak**, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: […………………………………………………………..] |
| 6 | **22)** Czy wobec Wykonawcy orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;**Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat** | [ ] Tak [ ] Nie[…………………………….]**Jeżeli tak**, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| 7 | Zamawiający zbada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:**23)** należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**Ocena czy istnieją podstawy wykluczenia** zostanie dokonana na podstawie wymaganego do złożenia oświadczenia wykonawcy, w terminie 3 dni, liczonych od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie internetowej, tj.:*1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;**2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;**3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.*o których mowa **w art. 86ust. 5.** Wymaganie to jest określone w SIWZ w rozdz. X, punkt 1, 2, 3 |

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE Z ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnych podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający przewidział taką podstawę w ogłoszeniu lub SIWZ na podstawie art. 24 ust. 5 a dotyczą pkt**  | **Odpowiedź:** |
| **1)** czy w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);Jeżeli **tak**, proszę podać szczegółowe informacje | [ ] Tak [ ] Nie[…………………………….]**Jeżeli tak**, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| **8)** który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.Jeżeli **tak**, proszę podać szczegółowe informacje | [ ] Tak [ ] Nie[…………………………….]**Jeżeli tak**, czy Wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [ ] Tak [ ] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |

Część IV

Warunki udziału

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU

ART. 22 UST. 1B PKT. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: SYTUACJA EKONOMICZNA LUB FINANSOWA

**Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału
w ogłoszeniu lub w SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| Wykonawca w odniesieniu do wymogów finansowych, które zostały określone w ogłoszeniu BZP i SIWZ, tj. spełni jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy PLN), oświadcza, że posiada wymagane środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości: Jeżeli odnośna dokumentacja, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […………………………………………………………](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**ART. 22 UST. 1B PKT. 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA**

**Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału
w ogłoszeniu lub w SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: Wykonawca oświadcza, że określonego rodzaju, wskazane w ogłoszeniu w BZP i SIWZ, tj. 2 roboty budowlane polegające na: wykonywaniu obiektu, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie, remoncie obiektu o wartości robót co najmniej 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda z nich. Zakres roboty budowlanej powinien obejmować łącznie: roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, wod – kan. – co, sprężonego powietrza, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznych w układzie TN – S sieci 230/400V, sieci teletechnicznych wykonane w ramach jednego obiektu.Jeżeli odnośna dokumentacja (referencje) dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat *(okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia)*: [……………...]Roboty budowlane: […….……………………………………………………..…][…………………………………………………………..…](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Wykonawca oświadcza, że może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane Wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:  | [……………………………………………………….……][……………………………………………………….……][……………………………………………………….……][……………………………………………………….……]*(Imię i nazwisko)* |

Część V

 Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV
są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów tj. ……………………………………. [wskazać dokument] bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych: .................................. [wskazać stronę] potwierdzających informacje, które zostały przedstawione
w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby przedmiotowego postępowania.

- Zamawiający posiada odpowiednie dokumenty lub oświadczenie tj. ……………………………………
……………………………………………………………………………….. [wskazać dokument lub oświadczeń], które zostały złożone przez Wykonawcę w postępowaniu ……………………………………..

 ……………………………………………………………………………………… określić postępowanie
o udzielenie zamówienia: …………………………………….(nazwa nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny), potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby przedmiotowego postępowania.

……………………………. ...............................................

 *(Data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy)*

*Załącznik Nr 3 do SIWZ*

*…………………………*

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)**

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………...

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne**

**Braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 279 zpóźn. zm.), co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe.

……...................................... …………………………………………………

 *(Miejscowość, data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 279 z późn. zm.),
co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe.\* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……...................................... …………………………………………………

 *(Miejscowość, data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy)*

*\* Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia*

UWAGA:

Wykonawca zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 w/w ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie

*Załącznik Nr 4 do SIWZ*

…………………………….

……………………………………………..

 *(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**ZOBOWIĄZANIE**

**Innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne**

Nazwa i adres podmiotu innego: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

zobowiązuję się do oddania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania zamówienia w trakcie jego realizacji, w szczególności zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

**1) zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia** wraz z dowodami określającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** |  **Zasoby udostępnione Wykonawcy**  | **Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia** |
| **1.** | Doświadczenie, o który mowa w rozdziale VIII pkt 1ppkt 1.2.1.2 SIWZ | Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia …………………………………………….*(należy wskazać etapy, części zamówienia lub zakres robót)*Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia………………………….…………………… |

Charakter stosunku prawnego jaki łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym osobę/y:………….……………………..……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

*(porozumienie między pracodawcami, umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o oświadczenie usług lub robót, itd.)*

Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy na wykonanie zamówienia, której stroną jest inny niż Wykonawca podmiot.

**2)osobę/y**, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zasoby udostępnione Wykonawcy** | **Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia** |
| 1. | Imię i nazwisko osoby oddanej do dyspozycji Wykonawcy………………………….……………………………..posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności ……..……. Nr uprawnień: ……………………....…..Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: …………………………….. |  |

Charakter stosunku prawnego jaki łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym osobę:………….……………………..…………………………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

*(porozumienie między pracodawcami, umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o oświadczenie usług lub robót, itd.)*

Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy na wykonanie zamówienia, której stroną jest innym niż Wykonawca podmiot.

3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zasoby udostępnione Wykonawcy** | **Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia** |
| **1.**  | Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:kwota środków finansowych podlegających udostępnieniu: …………………………………………. PLN(słownie: …………………………………………………………………………………….) |  |

Charakter stosunku prawnego jaki łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym sytuację finansową lub ekonomiczną: ………….……………………..…………………………..……………………………………………………..

 *(porozumienie między pracodawcami, umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o oświadczenie usług lub robót, itd.)*

Oświadczam, iż w związku z udostępnieniem przeze mnie moich zasobów zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych do dyspozycji Wykonawcy odpowiadam solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

……………………………. ……................................................

 *(Data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Innego Podmiotu)*

*Załącznik Nr 5 do SIWZ*

………………………………

**WYKAZ OSÓB**

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………...

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne**

Oświadczam, iż dysponuję niżej wymienionymi osobami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię** **i nazwisko** | **Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia** | **Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,** informacja o podstawie dysponowania |
| 1. |  | Projektant w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności …………………………………………..Nr uprawnień: …………………………………………..…..Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………….Podstawa dysponowania osobą\*\*: ………………….…… |
| 2. |  | Projektant w specjalności instalacji elektrycznych | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności …………………………………………..Nr uprawnień: …………………………………………..…..Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………….Podstawa dysponowania osobą\*\*: ………………….…… |
| 3. |  | Projektant w specjalności instalacji sanitarnych (wod-kan. co, wentylacja i klimatyzacja) | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności …………………………………………..Nr uprawnień: …………………………………………..…..Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………….Podstawa dysponowania osobą\*\*: ………………….…… |
| 4. |  | Kierownik budowy | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) w specjalności …………………………………………..Nr uprawnień: …………………………………………..…..Nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: ………………………………….Podstawa dysponowania osobą\*\*: ………………….…… |

\*\*Wykonawca wpisuje informację o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, umowa przedwstępna z podmiotem trzecim, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o oddelegowania pracowników). Jeżeli w wykazie osób zostanie wskazana osoba będąca właścicielem firmy jednoosobowej lub wspólnikiem spółki cywilnej, należy wpisać odpowiednio - właściciel firmy lub wspólnik spółki cywilnej

……………………………. ...............................................

 *(Data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy)*

*Załącznik Nr 6 do SIWZ*

……………………….

**WYKAZ ROBÓT**

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………...

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne**

Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonałem co najmniej
2 roboty budowlane potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ i ogłoszeniu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot robót, zakres | Wartość roboty brutto(PLN) | Terminy wykonania robótod – do wg formuły M/R | Nazwa i adres odbiorcy robót |
| Nazwa robót budowlanych: ……….……......………………………………………………….……………………………………………………….wykonane w ramach jednego obiektuw zakresie, których wchodziły roboty polegające na:- robotach konstrukcyjno-budowlanych (TAK/NIE)- pracach wykończeniowych (TAK/NIE)- robotach instalacyjnych w zakresie:\* instalacji sanitarnych (TAK/NIE)\*wod – kan. (TAK/NIE)\* co (TAK/NIE)\* sprężonego powietrza (TAK/NIE)\* instalacji klimatyzacji i wentylacji (TAK/NIE),\* instalacji elektrycznych w układzie TN – S sieci 230/400V (TAK/NIE), \* sieci teletechnicznych wykonane (TAK/NIE) |  |  |  |
| Nazwa robót budowlanych: ……….……......………………………………………………….……………………………………………………….wykonane w ramach jednego obiektuw zakresie, których wchodziły roboty polegające na:- robotach konstrukcyjno-budowlanych (TAK/NIE)- pracach wykończeniowych (TAK/NIE)- robotach instalacyjnych w zakresie:\* instalacji sanitarnych (TAK/NIE)\*wod – kan. (TAK/NIE)\* co (TAK/NIE)\* sprężonego powietrza (TAK/NIE)\* instalacji klimatyzacji i wentylacji (TAK/NIE),\* instalacji elektrycznych w układzie TN – S sieci 230/400V (TAK/NIE), \* sieci teletechnicznych wykonane (TAK/NIE) |  |  |  |

*W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody należycie wykonanych robót z wykazu.*

……………………………. ...............................................

 *(Data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy)*

*Załącznik 7 do SIWZ*

………………………………….

*Projekt umowy*

**UMOWA NR DT/28-Rb/4/UE/2019**

Zawarta w dniu ............................... w Łodzi pomiędzy:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN mającą swą siedzibę w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 112 reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………. – …………………………

……………………………………...………………………………………….– …………………………

NIP: 724 – 000 – 46 - 62 Regon: P-000326517

zwanym dalej “Zamawiającym”

a

*(gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego)*

………………………………………………………… z siedzibą w ……………………….., przy ulicy ……………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr ………………………….. reprezentowaną przez: …………………………………………

NIP: ………………………………… REGON: …………………………………

*(gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)*

……………………………………………………… legitymującym się dowodem osobistym
o numerze PESEL …………………..…prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………. z siedzibą w …………………… przy ulicy ……………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: …………………. REGON: …………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na dostosowaniu pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego
w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynku D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptacji powierzchni na pomieszczenia socjalne.
2. Budynek zlokalizowany jest w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 112.
3. Przedmiot umowy jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I: Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji).
4. Zakres umowy obejmuje:
5. wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje w szczególności:
	* 1. projekt wykonawczy wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami (w tym uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych). Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać posiadany przez Zamawiającego Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych.
		2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
6. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczenia na pracownię nr 1 wraz z instalacjami wewnętrznymi, pozwalających na instalację urządzeń laboratoryjnych: dyfraktometru monokrystalicznego z detektorem i dyfraktometru proszkowo-próżniowego, analizatora powierzchni właściwej proszków i ciał stałych, aparatu do testów uwalniania substancji czynnej oraz stanowisk komputerowych przeznaczonych do analizy danych uzyskanych z przeprowadzonych badań.
7. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącej powierzchni na pomieszczenia socjalne – toaleta dla kobiet będąca równocześnie toaletą dla osób niepełnosprawnych, toaleta męska, szatnia dla pracowników laboratoryjnych (10 osób / 1 zmianę) .
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
9. Przedmiot umowy określony jest także programie funkcjonalno-użytkowym – załącznik nr 2 do umowy.
10. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Wykonawca powinien uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. Roboty powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla innych użytkowników nieruchomości.
11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) tj. pracowników fizycznych pracujących pod nadzorem osoby kierującej ze strony Wykonawcy, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych w siedzibie Zamawiającego, Wymóg nie dotyczy m. in. kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7, czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
	* 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
		2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
		3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 7:
	* 1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych.*

1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 7. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 7.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 2**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane dokumenty potrzebne do wykonania projektu wykonawczego.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.
3. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru wykonywania czynności określonych
w ustawie Prawo budowlane.
4. Zamawiający wskaże i udostępni miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz uzgodnił miejsce gromadzenia odpadów.
5. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w § 12 umowy.
6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli prac pod kątem przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP i ppoż. oraz do kontroli trzeźwości pracowników Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, jak również wylegitymować osoby przebywające na terenie budowy.

**§ 3**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt wykonawczy wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami (w tym uzgodnieniami z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych). Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać posiadany przez Zamawiającego projekt budowalny zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę Nr DAR-UA-I. 1383. 2012 oraz Program funkcjonalny użytkowy, w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację projektową zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(tj. Dz.U.2013.1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym.
3. Wykonawca ma obowiązek wykonać i przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej. Dokumentacja w formie elektronicznej dostarczana Zamawiającemu musi być zapisana na płycie CD/DVD.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do całej dokumentacji projektowej („Prawa Autorskie”), która powstanie w związku i w celu wykonania przedmiotu umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby działające na jego zlecenie . Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie wolna od wad prawnych w rozumieniu art. 556[3] Kodeksu cywilnego oraz nie będzie naruszała praw osób trzecich. Prawa Autorskie do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w wyniku wykonania przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą jej przekazania.
5. Wykonawca ma obwiązek uczestniczyć w spotkaniach roboczych dotyczących realizacji przedmiotu umowy zorganizowanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek w szczególności wykonać roboty budowlane zgodnie z:

1) warunkami pozwolenia na budowę Nr DAR-UA-I. 1383. 2012 oraz innymi opiniami
i uzgodnieniami,

2) z dokumentacją projektową,

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

4) ze złożoną ofertą,

5) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i przepisami szczególnymi.

7. Wykonawca przejmie od Zamawiającego i odpowiednio zabezpieczy teren budowy.

8. Wykonawca zorganizuje plac budowy, oznakuje prowadzone roboty, będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.

9. Wykonawca zapewnieni na własny koszt na terenie budowy zaplecze sanitarne
i socjalno-bytowe dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych ustanowi kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego
i przepisami szczególnymi.

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże niezwłocznie mu kopię
w/w uprawnień.

11. Wykonawca wykona na własny koszt doprowadzenie od wskazanych miejsc poboru wody i energii elektrycznej do placu budowy, opomiaruje i pokryje po zakończeniu budowy koszty tych mediów wg wskazań zużycia.

12. Wykonawca w czasie realizacji robót utrzymywać będzie należyty porządek na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy i teren przyległy do budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Na bieżąco będzie usuwać śmieci i powstałe odpady
z terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Wykonawca zobowiązuje się gromadzić wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym
w sposób selektywny zgodnie z zasadami prowadzenia gospodarki odpadami na podstawie Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub usuwania bezpośrednio po ich wytworzeniu przez siebie.

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopii kart przekazania wytworzonych odpadów wystawionych przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia dotyczące zbierania, transportu, odzysku, utylizacji.

15. Wykonawca przestrzegać będzie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. na terenie budowy oraz obowiązujących regulaminów porządkowych Zamawiającego.

16. Wykonawca powinien sporządzić i posiadać na budowie instrukcję bezpiecznego wykonania robót, i na każde żądanie Zamawiającego lub organów kontrolnych udostępniać do wglądu.

17. Wykonawca wyposaży pracowników we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do bezpiecznego wykonania prac objętych umową oraz w środki ochrony indywidualnej odpowiedniej dla rodzaju wykonywanych prac i występujących zagrożeń.

18. Wykonawca wyposaży pracowników w jednolite ubrania robocze, oznaczone trwałymi znakami identyfikującymi Wykonawcę.

19. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez pracowników bezwzględnego zakazu spożywania i przebywania na terenie budowy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środka zastępczego lub prekursora. W każdym z w/w przypadku Zamawiający w trybie natychmiastowym usunie pracownika z terenu budowy bez prawa powrotu. Pod pojęciem „pod wpływem alkoholu” rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi potwierdzone badaniami przez Zamawiającego lub inne wskazane przez Zamawiającego instytucje/organy.

20. Wykonawca odpowiada za przestrzegania przez pracowników zakazu palenia tytoniu
i używania ognia za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych.

21. Wykonawca prowadzić będzie roboty w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników nieruchomości.

22. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy i udostępniać go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

23. Wykonawca wykona przedmiot umowy jedynie z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz odpowiadających wymogom określonym w prawie budowlanym oraz zgodnych ze złożoną ofertą, wymaganiami dokumentacji technicznej.

23. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed wbudowywaniem materiałów zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczania kart materiałowych wraz z właściwymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi produktu lub dokumentami potwierdzającymi, że materiał posiada znak CE.

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca używa do realizacji robót materiałów niezgodnych z zaakceptowaną kartą materiałową uprawniony jest
do nakazania Wykonawcy wstrzymania robót oraz wymiany materiałów kwestionowanych na materiały zgodne z zaakceptowaną kartą materiałową. Wstrzymanie robót w takich sytuacjach nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu na realizację umowy i w całości obciąża Wykonawcę.

25. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zastosować materiały, wyroby, urządzenia równoważne w stosunku do tych opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że zaproponowane materiały, wyroby, urządzenia są istotnie równoważne tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych niż określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału, wyrobu, urządzenia nie może dojść do zmiany technologii wykonania robót. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie okazać
w stosunku do wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń w/w dokumenty.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, co najmniej na 2 dni robocze przed ich zakryciem. W razie niewypełnienia tego obowiązku na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie odkryć roboty lub umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

1. Wykonawca po zakończeniu robót doprowadzi teren budowy do porządku i ładu tj. m.in. wywiezie zbędne materiały, odpady oraz dokona ich utylizacji zgodnie z ustawą
o odpadach, naprawi powstałe ewentualne uszkodzenia.
2. Wykonawca po zakończeniu robót dokona zgłoszenia odbioru robót w formie pisemnej oraz przekaże Zamawiającemu w szczególności oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane.

**§ 4**

**POLISA OC**

* + - 1. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu publicznym, prywatnym, środowisku naturalnym oraz wyrządzone osobie trzeciej powstałe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszej umowy posiadać ważną polisę OC deliktową
			i kontraktową na sumę gwarancyjną, co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion złotych). Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, jeżeli realizują przedmiot umowy.
			2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kopię ważnej polisy ubezpieczenia.
			3. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
			4. W przypadku barku wymaganego ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub nieprzedstawienia polisy w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub na żądanie Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu przedstawienia odpowiedniej polisy bez możliwości przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy lub odstąpić od umowy.

**§ 5**

**PRZEDSTAWICIELE STRON**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy
i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

2. Wykonawca ustanawia Kierownikiem budowy ………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności …………… (nr upraw. ……………) nr tel. ……………….

3. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru ……………. posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności …………………. (nr upraw. ……………… ), nr tel. ……………

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r, poz. 1332 z późn. zm.).

5. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą, co najmniej odpowiadały opisanym w SIWZ i ogłoszeniu
o zamówieniu. Wraz z wnioskiem o zmianę Kierownika budowy, Wykonawca przedkłada dokumenty wymagane od osoby pełniącej w/w funkcje niezbędne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

6. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do pracy tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych.

7. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę Kierownika budowy, o której mowa w ust. 5, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.

**§ 6**

**TERMIN WYKONANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia.

1. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień wykonania całego zakresu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

**§ 7**

**WYNAGRODZENIA**

* + - 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ……………………. PLN (słownie: …………………………) w tym wartość netto …………………………. PLN (słownie: …………………………………..) plus wartość podatku VAT ……………………….PLN (słownie: ………………………………).
			2. Cena ryczałtowa określona jest w art. 632 Kodeksu Cywilnego:

„§ 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

* + - 1. Cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy bez których nie można go zrealizować (m.in. koszty: wszystkich uzgodnień projektu wykonawczego, czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, dostawę, transport na miejsce budowy, zdjęcie ze środka transportu, złożenie na placu budowy oraz zabezpieczenie całego materiału niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, dostawę, ustawienie, regulację, rozłożenie i usunięcie wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, koszty wynajmu, utrzymania, reperacji i ubezpieczenia wszystkich urządzeń i maszyn, koszty robocizny i inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, koszty urządzenia placu budowy w zakresie wymaganym przez prowadzone prace, usunięcie gruzu budowlanego, materiału zbędnego lub niewykorzystanego, pochodzącego z prowadzonych prac i ich wywiezienie i utylizacja, koszty prób, badań, odbiorów technicznych itp., koszty przeglądów w okresie gwarancji, koszty wykonania
			i dostarczenia dokumentacji odbiorowej i powykonawczej).
			2. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie, w tym pozyskane na własny koszt od podwykonawców i dalszych podwykonawców do dokumentacji projektowej.
			3. Prawa nabyte uprawniają Zamawiającego do korzystania używania
			i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części.
			4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie, korzystanie, rozporządzanie

wszelkimi prawami zależnymi do dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego, a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie.

* + - 1. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

zwielokrotnianie i utrwalanie w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego, technikę cyfrową,

publikowanie,

udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotu umowy
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych których dotyczy dokumentacja,

 utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

 zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej

ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za

pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania,

drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do

obrotu,

wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

realizacji na podstawie dokumentacji robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót.

* + - 1. Strony ustalą, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na Zamawiającego przeniesione zostaje i przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań, inspirowanie się dokumentacją, przejmowania jej elementów, dokonywanie zmian itp. oraz do korzystania i rozporządzania, przenoszenia na osoby trzecie opracowań itp. dokumentacji i ich poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.
			2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do

dokumentacji projektowej oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

* + - 1. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie sporządzać kopie

rysunków, opisów i innych dokumentów, włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub

nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie

wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji

inwestycji, a także przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycje i/lub innej osobie.

* + - 1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo

ograniczone.

* + - 1. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o jedną fakturę wystawioną po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy. Podstawą do jej wystawienia jest obustronnie podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół końcowy odbioru robót (bez wad).
			2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
			w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
			3. Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy.
			4. Należność za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawcę. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Dalszego Podwykonawcy.
			5. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawcę zakres robót, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7.
			6. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami.
			7. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.
			8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za opóźnienie), przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wino być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty potwierdzające wykonanie prac przez Podwykonawcę lub robót przez Dalszego Podwykonawcę.
			9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty, w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.
			10. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty
4. w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
	* + 1. Zamawiający posiada konto na platformie ……………………………….. umożliwiające Wykonawcy wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z tego prawa, zobowiązany jest on wystawić fakturę w następujący sposób:

NABYWCA

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

ul. Sienkiewicza 112

90-363 Łódź

NIP: 724 – 00 – 04 – 662

ODBIORCA

………………………………………………..

(nazwa jednostki organizacyjnej, którą proszę wpisać w treści umowy)

……………………………………………………….

(ulica, numer)

………………. Łódź

(kod pocztowy)

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów o jakich mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191)

**§ 8**

**PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca cały zakres robót wykona siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców:

1) ................................................... w następującym zakresie ....................................

2) ................................................... w następującym zakresie …..................................

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 7 dni od otrzymania, Zamawiający zgłasza Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 9. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.
2. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50 000 zł. W przypadku, gdy zawarta umowa o podwykonawstwo jest niezgodna z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 9 umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. Postanowienia ust 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy
o podwykonawstwo.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zamówienia nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy materiałów lub usługi transportu, wynajmu sprzętu, urządzeń, finansowe.

1. Powierzenie Podwykonawcom części zakresu zamówienia nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych
3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dokona zamiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienie warunków udziału w postepowaniu, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub gdy zachodzą podstawy do wykluczenia Podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym Podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
4. Jeżeli powierzanie Podwykonawcy części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje w trakcie realizacji Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału”.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

**§ 9**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMÓW O PODWYKONASTWO**

* + - * 1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności
				i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej
				ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.
	1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
	o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.
		+ 1. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi dłuższych niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
			2. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji przedkładającego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
			3. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis
			z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

**§ 10**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA**

* + - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. miesięcy i rękojmi
			na okres …….. miesięcy na wykonanie robót i wbudowane materiały. Okres gwarancji
			i rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez obie strony umowy protokół odbioru.
			2. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia zgodny jest z okresem gwarancji producenta.
			3. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
			4. Udzielona gwarancja jakości nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. Gwarancja jakości oraz rękojmia obejmuje cały zakres robót Wykonawcy
			w sensie poprawności ich wykonania i funkcjonowania oraz w sensie zadeklarowanych parametrów, w tym brak wad dostarczonego materiału i jakości wykonania.
			5. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w przedmiocie umowy w okresie trwania okresu gwarancji lub rękojmi:
1. Wykonawca zobowiązany w terminie do ….. dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia w formie e – mailowej lub fax.: rozpatrzyć zgłoszenie. Na potrzeby niniejszej umowy przez rozpatrzenie zgłoszenia uważa się: zdiagnozowanie przyczyny stwierdzonej wad i/lub usterki, ustalenie sposób ich usunięcia oraz uzgodnienie z Zamawiającym termin ich usunięcia i przystąpienie do ich usunięcia. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno być udokumentowane np.
w postać protokołu, notatki.
2. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady i/lub usterki na swój koszt w terminie uzgodnionym zgodnie z pkt. 1.

Na potrzeby niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do

piątku, za wyjątkiem dni, które są ustawowo wolne od pracy.

* + - 1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do rozpatrzenia zgłoszenia w ciągu okresu oznaczonego w ust. 5 pkt. 1 lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym przez strony umowy terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.
			2. Usunięcie wad i/lub usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
			3. Termin gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu o okres od daty zgłoszenia do czasu usunięcia wad i/lub usterek przedmiotu umowy objętego gwarancją lub rękojmią.

**§ 11**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. …………................... PLN. (słownie .........................................). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie …………………… (przewidzianej w art. 148 ust. 1 uPzp).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca należyte wykonanie umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad.

4. Część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu gwarancję na przedłużony okres obowiązywania umowy.

**§ 12**

**ODBIORY**

* + - * 1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, co najmniej na 2 dni robocze przed ich zakryciem. W razie niewypełnienia tego obowiązku na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie odkryć roboty lub umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
				2. Wykonawca po zakończeniu robót dokona zgłoszenia odbioru robót w formie pisemnej i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności oświadczenia
				i dokumenty, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz karty techniczne, atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły z prób.
				3. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia odbioru robót, o którym mowa w ust. 2.
				4. Wszystkie odbiory odbywają się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego
				i Wykonawcy.
				5. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przy udziale Zamawiającego przeprowadzi wszelkie niezbędne i wymagane przez przepisy odbiory techniczne i rozruchy.
			1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

w przypadku stwierdzenia wad i usterek nadających się do usunięcia, Zamawiający może odebrać roboty i wyznaczyć Wykonawcy czas na usunięcie przez niego wad
i usterek.

w przypadku stwierdzenia wad i usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o stopień występowania wad i usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

* + - 1. Żądając usunięcia stwierdzonych wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.
			2. Wady i usterki ujawnione w toku czynności odbioru końcowego nie będą uznawane jako wady i usterki okresu gwarancji i rękojmi, i w przypadku uchybienia terminowi ich usunięcia postanowienia dotyczące nienależytego wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy będą miały odpowiednio zastosowanie.
			3. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne jak za opóźnienie
			w wykonaniu przedmiotu umowy.
			4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości usunięcia wad i usterek, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 -11.
			5. Jeśli Wykonawca nie usunie wad i usterek w ustalonych terminach, Zamawiający może wedle swojego wyboru:
1. dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
2. obniżyć w wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych (według oszacowania dokonanego przez Zamawiającego), o którą to kwotę zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy. Postanowienie to dotyczy także wad nieusuwalnych.
	* + 1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru.

**§ 13**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego w terminie, o którym mowa
w § 10 ust. 5 pkt. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100 PLN

*(w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu rozpatrzenia zgłoszenia wymaganego
w SIWZ tj. 5 dni roboczych*);

za opóźnienie w rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego w terminie, o którym mowa
w § 10 ust. 5 pkt. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 500 PLN

*(w przypadku zaoferowania krótszego terminu rozpatrzenia zgłoszenia niż wymagany w SIWZ, za który Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert tj. 2 dni robocze – 10 pkt.).*

4)za opóźnienie w usunięciu wady i/lub usterki w terminie, o którym mowa
w § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 100 PLN,

5) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu kopii polisy OC w terminach i na zasadach określonych w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia w umowy w wysokości 500 PLN,

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokości 1 %wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

9) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy w wysokości 1 000 PLN za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy
o pracę,

10) w przypadku nieprzestrzegania lub niewypełniania obowiązków, o których mowa
w § 3 umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wysokości 1 000 PLN za każde stwierdzenie naruszenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

2) w przypadku nieprzestrzegania lub niewypełniania obowiązków, o których mowa
w § 2 umowy przez Zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każde stwierdzenie naruszenia.

3. Kary umowne podlegają sumowaniu. Jeżeli przyczyna odstąpienia daje również podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, a Zamawiający skorzysta z prawa do odstąpienia, kary takie nie będą podlegały sumowaniu, a Wykonawca zapłaci karę wskazaną w ust. 1 pkt 1.

4. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od naliczania kar umownych,
o których mowa w ust. 1 i 2 umowy.

5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

6. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wartości naliczonych kar.

**§ 14**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności
w przypadku:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) ogłoszenia upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

4) przerwania realizacji robót przez Wykonawcę, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych.

5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, zasadami sztuki budowlanej lub innymi przepisami, po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie,

6) powtarzającego się nieprzestrzegania lub niewypełniania obowiązków, o których mowa
w § 3 umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do wypełnienia wymaganych obowiązków
w wyznaczonym terminie,

8) doprowadzenia przez Wykonawcę do katastrofy budowlanej,

1. wystąpienia wad i usterek w przedmiocie, które nie dadzą się usunąć,
2. nieprzedstawienia Zamawiającemu kopii polisy OC w terminach i na zasadach określonych w § 4 umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, – gdy *występują Podwykonawcy*:

1) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy,

2) nie wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu

3. Odstąpienie od umowy w wypadkach określonych w ust. 1 i 2 może nastąpić
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

5. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek przy udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie ustalonym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone,

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, który został wykonany prawidłowo oraz obustronnie zinwentaryzowany i odebrany,

5) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

**§ 15**

**CESJA PRAW**

1. Cesja praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

2. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców lub osób trzecich Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w umowach z tymi podmiotami zapisy uniemożliwiające dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów.

3. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów – zwłaszcza cesji i poręczenia – skutkiem, których mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela

**§ 16**

**ZMIANY W UMOWIE**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień umowy w następującym przypadku i na określonych warunkach:
2. dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opóźnień wynikających z:

a) działania siły wyższej, w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej,

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być udokumentowany na piśmie i być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Pod pojęciem takich warunków należy rozumieć: utrzymujące się wysokie temperatury powyżej 30°C (przez okres min. 3 dni), intensywne opady atmosferyczne,

2) z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

3) w przypadku wystąpienia istotnych błędów w projekcie budowlanym skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

4) w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych warunków terenowych,
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

5) dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w przypadku zmian dokonanych
w granicach przewidzianych w ustawie Prawo Budowalne:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,

b) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

6) dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.

7) dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy dotycząca Podwykonawców, zakresu wykonywanych robót przez Podwykonawców,

8) dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy, w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

9) dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy dotycząca sposobu płatności.

2. Wszelkie zmiany umowy, dopuszczalne na mocy ust. 1, powinny być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

**§ 17**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
2. Strony oświadczają, że w razie konieczności przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1.oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 100).
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

* 1. Program funkcjonalno-użytkowy,
	2. Kopia polisy OC
	3. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
	4. …………………………………………………………………………………

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

……………………………………. ………………………………………

*Załącznik Nr 8 do SIWZ*

……………………….

**O Ś W I A D C Z E N I E**

## o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………...

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 1 zlokalizowanego w budynku warsztatowo-laboratoryjnym (budynek D) dla potrzeb instalacji urządzeń laboratoryjnych oraz adaptację powierzchni na pomieszczenia socjalne**

Oświadczam, że nie zalegam z opłaceniem z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

……………………………. .....................................................

 *(Data) (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej*

 *do występowania w imieniu Wykonawcy)*

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR*lub*roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-2)